PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Ngô Xuân Tài | Mã sinh viên | B25DTCN313 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề: 06 | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí nông trại | Quản lí nhân công và vừa trại | US-01 | Là một người quản lí nông trại tôi muốn có một ứng dụng để quản lí nông trại dễ dnagf hơn |
| Kiểm soát chất lượng | Tự động kiểm tra chất lượng nhân công và cảnh báo vấn đề về phân bón | US-02 | Là một quản lí nông trại, tôi muốnn hệ thống có các chức năng để giám sát, đánh giá chất lượng nhân công và cảnh báo kịp thời cho vấn đề phân bón |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| small | gộp 3 chức năng phức tạp khiến Story quá lớn để hoàn thành trong một Sprint |
| testable | Story chưa nêu rõ điều kiện phân công công việc cách hiển thị độ ẩm đất và tiêu chí tự động chấm điểm đánh giá công nhân nên khó kiểm thử và nghiệm thu |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | là công nhân, tôi muốn xem danh sách phiếu công việc được phân công cho mình, để biết nhiệm vụ cần thực hiện |
| US-X2 | là công nhân, tôi muốn xem điểm đánh giá sau khi hoàn thành công việc, để biết kết quả làm việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | must have | quản lí nhân công và vườn trại là chức năng cốt lõi giúp tạo và phân công công việc, đây là nhu cầu cơ bản của MVP |
| US-02 | could have | tự động đánh giá chất lượng nhân công và cảnh báo vấn đề phân bón giúp nâng cao hiệu quả quản lí, đây là chức năng chưa thiết yếu của MVP nên có thể làm sau |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | công nhân A đã đăng nhập, phiếu công việc CV-001 đã được phân chia và trạng thái đang hoạt dộng | công nhân A chọn phiếu công việc CV-001 để xem chi tiết | hệ thống hiện thị chi tiết công việc cho công nhân A |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | hệ thống từ chối truy cập, không hiển thị thông tin chi tiết phiếu và thông báo đây không phải công việc của công nhân A |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

-AC cần điều kiện cụ thể để xác định chức năng đáp ứng nhu cầu của người dùng -DoD là tiêu chuẩn chung để xác nhân công việc đã hoàn thành như kiểm thử hay triển khai code

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3SP | Chức năng đơn giản, ít rủi ro |
| US-02 | 5SP | chức năng phức tạp hơn, cần nhiều công sức phát triển và rủi ro lớn |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

đội cần thảo luận độ chênh lệch ước lượng của (1, 3, 3, 8) làm rõ yêu cầu rủi ro sau đó mới tiến hành phát triển

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình |  |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

Product Owner ghi nhận đề nghị, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên, sau đó đưa vào Product Backlog để xem xét và sắp xếp thứ tự thực hiện. Tính năng sẽ được trao đổi với Developers và cân nhắc trong các Sprint tiếp theo.

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev | Scrum Master | Stackeholders | PO |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận đề nghị đánh giá mức độ ưu tiên rồi đưa vào product backlog để sắp xếp thực hiện, sau đó trao đổi với dev